附件

摸排属地各类项目情况

建筑工地复工监管工作流程图

监督机构

工作内容

用工单位筛查符合要求的管理人员信息

管理人员信息推送至警务通

告知符合项目准备复工

用工单位通知管理人员返锡

指导项目编制防控方案

建设单位提交经各方审核通过的方案及承诺书

报属地疫情防控指挥部备案

确认防控方案并核查现场重点区域防控措施落实情况

通知符合要求的项目，由用工单位组织劳务人员返锡

施工总包单位牵头在实名制系统中提交返锡申请

实名制系统中确认，并将符合要求人员信息上报大数据局等部门

通知项目组织符合要求的劳务人员返锡

施工总包单位牵头在实名制系统中确认人员进场

检查人员进场及现场日常防控措施落实情况

施工总包单位提交复工备案表

属地政府及疫情防控指挥部备案

建设主管部门核准

督促落实安全文明施工

对照复工备案表开展现场核查

监督机构确认

安全有序复工生产

主管部门

工作内容

- 注：1.本操作流程主线为属地监督机构及建设主管部门工作内容。

督促落实实名制管理

督促落实文明施工管理